ДОГОВОР № 15/06-С
на разработку сайта
г. Казань        «15» июня 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Название» (ИНН 1659204718, ОГРН 1201600031427), в лице генерального директора Хайруллина Рустама Ильдаровича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Название» (ИНН 1655412396, ОГРН 1191690040215), в лице директора Лебедевой Ольги Андреевны, действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию сайта — каталога мебели Заказчика с корзиной и формой заказа (далее — Сайт) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Отношения Сторон по выполнению работ регулируются параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), по распоряжению исключительным правом — главами 69 и 70 ГК РФ. В части, указанной в разделе 7, Договор является договором об отчуждении исключительного права (статья 1234 ГК РФ).
1.3. Сайт размещается по доменному имени example.ru, администратором которого является Заказчик. Хостинг: виртуальный сервер по договору Заказчика с хостинг-провайдером.
1.4. Сопровождение, доработка и продвижение Сайта после окончания гарантийного срока предметом Договора не являются и оформляются отдельным договором.
1.5. Исполнитель выполняет работы силами своих работников. Привлечение субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика; за их действия Исполнитель отвечает перед Заказчиком (статья 706 ГК РФ).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начальный срок выполнения работ — 22.06.2026, конечный срок — 21.08.2026. Сроки выполнения отдельных этапов (промежуточные сроки) установлены Календарным планом.
2.2. Если Заказчик нарушил сроки предоставления материалов, доступов или согласований, установленные Договором, сроки выполнения последующих этапов переносятся на период такой просрочки. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о переносе с указанием новых сроков (статьи 718 и 719 ГК РФ).
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена работ по Договору является твердой и составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается: Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС на основании статьи 145 НК РФ. Стоимость этапов указана в Календарном плане.
3.2. В цену работ включено вознаграждение за отчуждение исключительного права на Результаты (раздел 7 Договора) в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3.3. Заказчик уплачивает аванс в размере 30 % цены работ — 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей 00 копеек в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на основании счета Исполнителя.
3.4. Каждый этап оплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки этапа. Аванс засчитывается в оплату каждого этапа пропорционально его стоимости; сумма зачета и сумма к оплате указываются в акте.
3.5. Работы, не предусмотренные Техническим заданием, выполняются и оплачиваются только на основании дополнительного соглашения (п. 4.3 Договора). Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Техническое задание и материалы Заказчика
4.1. Техническое задание определяет состав страниц и функций Сайта, требования к дизайну, программной части, размещению и сценарии приемочной проверки. Результат работ должен соответствовать Техническому заданию, а в части, им не урегулированной, — требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).
4.2. Заказчик передает Исполнителю тексты разделов, фотографии товаров и логотип в электронном виде — до 29.06.2026, каталог товаров (до 300 позиций) в формате XLSX по шаблону Исполнителя — до 31.07.2026. Заказчик гарантирует, что имеет право использовать переданные материалы на Сайте.
4.3. Изменение Технического задания оформляется письменной заявкой Заказчика. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель сообщает стоимость изменения и его влияние на сроки. Изменение выполняется после подписания Сторонами дополнительного соглашения.
4.4. При обнаружении непригодности материалов Заказчика, возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, грозящих годности результата или его сдаче в срок, Исполнитель немедленно предупреждает Заказчика и до получения его указаний приостанавливает работу (статья 716 ГК РФ).
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Выполнить работы качественно, в соответствии с Техническим заданием и в сроки Календарного плана.
5.1.2. По окончании каждого этапа размещать его результат для проверки на тестовом сервере Исполнителя, доступ к которому предоставляется Заказчику.
5.1.3. Использовать при создании Сайта только программы, изображения и шрифты, право использования которых принадлежит Исполнителю или предоставляется Заказчику в установленном законом порядке.
5.1.4. Не размещать на Сайте без письменного согласия Заказчика рекламу, ссылки на сторонние ресурсы и программный код, не предусмотренный Техническим заданием.
5.1.5. Передать Заказчику материалы, указанные в п. 6.5 Договора.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Назначить представителя для согласований по Договору: руководитель отдела маркетинга Зайцева Марина Сергеевна, marketing@example.ru. Согласования, направленные представителем по электронной почте, обязательны для Заказчика.
5.2.2. Предоставить Исполнителю доступ к хостингу и к управлению записями DNS доменного имени не позднее начала третьего этапа.
5.2.3. Принять и оплатить работы в порядке, установленном Договором.
5.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя (пункт 1 статьи 715 ГК РФ).
6. Сдача и приемка работ
6.1. По окончании этапа Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности результата, предоставляет доступ к нему и направляет акт сдачи-приемки этапа по форме Приложения № 3.
6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчик проверяет результат на соответствие Техническому заданию и подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков. Недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего результат сдается повторно в том же порядке.
6.3. Если в срок, установленный п. 6.2 Договора, Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ, этап считается принятым, а акт — подписанным Заказчиком в последний день этого срока.
6.4. Результат третьего этапа проверяется на хостинге Заказчика по сценариям приемочной проверки, указанным в Техническом задании.
6.5. Одновременно с актом по последнему этапу Исполнитель передает Заказчику: исходный текст программной части Сайта с историей изменений — в репозитории Заказчика, доступ к которому Заказчик предоставляет Исполнителю; копию базы данных Сайта; дизайн-макеты страниц в редактируемом формате; инструкцию администратора Сайта и описание развертывания Сайта на сервере; перечень использованных программ с открытой лицензией и иных сторонних компонентов с указанием версии и вида лицензии; учетные данные администратора Сайта (статья 726 ГК РФ). Перечень переданного указывается в акте.
6.6. Подписание акта не лишает Заказчика права заявить о недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (пункт 4 статьи 720 ГК РФ).
7. Исключительное право
7.1. Результатами в Договоре признаются созданные Исполнителем по Договору Сайт как составное произведение (статья 1260 ГК РФ), программная часть Сайта как программа для ЭВМ (статья 1261 ГК РФ), база данных, дизайн-макеты, графические элементы и тексты (далее — Результаты).
7.2. Исполнитель отчуждает Заказчику исключительное право на Результаты в полном объеме. До подписания акта по последнему этапу исключительное право принадлежит Исполнителю (пункт 1 статьи 1296 ГК РФ) и переходит к Заказчику в момент подписания этого акта (пункт 4 статьи 1234 ГК РФ).
7.3. До перехода исключительного права Заказчик вправе использовать Результаты принятых этапов в целях Договора на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, которая предоставляется настоящим пунктом.
7.4. После перехода исключительного права Исполнитель не использует Результаты для собственных нужд, за исключением размещения изображений страниц Сайта и ссылки на него в перечне своих работ.
7.5. Программы с открытой лицензией и иные сторонние компоненты, указанные в перечне по п. 6.5 Договора, в состав Результатов не входят и используются Заказчиком на условиях их лицензий. Компоненты, лицензия которых требует раскрывать исходный текст производных программ, используются только с письменного согласия Заказчика. Платные лицензии оформляются на имя Заказчика.
7.6. Исполнитель гарантирует, что Результаты созданы его работниками в пределах трудовых обязанностей (статья 1295 ГК РФ) либо исключительное право на них приобретено Исполнителем по договору и что отчуждение Результатов не нарушает прав третьих лиц. При предъявлении Заказчику требований третьих лиц в связи с Результатами Исполнитель урегулирует их своими силами и возмещает Заказчику понесенные убытки.
7.7. Если программная часть Сайта будет зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ, переход исключительного права на нее подлежит государственной регистрации (пункт 5 статьи 1262 ГК РФ), и Стороны совершают необходимые для этого действия.
8. Доменное имя, хостинг и доступы
8.1. Доменное имя Сайта регистрируется на имя Заказчика, который является его администратором. Если доменное имя зарегистрировано на Исполнителя, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта по последнему этапу направляет регистратору заявку о передаче права администрирования Заказчику.
8.2. Договор хостинга заключает Заказчик. Серверы, на которых размещается Сайт и хранятся персональные данные, находятся на территории Российской Федерации.
8.3. Доступ к хостингу и Сайту предоставляется Исполнителю на период выполнения работ и гарантийный срок под отдельной учетной записью. По окончании гарантийного срока Исполнитель прекращает использование доступов, а Заказчик меняет пароли.
8.4. Удержание доменного имени, доступов, исходного текста и данных Заказчика в обеспечение оплаты не допускается.
9. Гарантия качества
9.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания акта по последнему этапу. Недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, Исполнитель устраняет безвозмездно; срок устранения со дня получения уведомления Заказчика составляет 1 (один) рабочий день, если недостаток препятствует оформлению заказов, и 5 (пять) рабочих дней в остальных случаях.
9.2. Гарантия не распространяется на недостатки, вызванные изменением Сайта Заказчиком или третьими лицами, изменением настроек хостинга без согласования с Исполнителем, обновлением сторонних компонентов, выполненным не Исполнителем, а также несоблюдением инструкции администратора.
9.3. Если Исполнитель не устранил недостатки в срок, установленный п. 9.1 Договора, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов (пункт 1 статьи 723 ГК РФ).
10. Конфиденциальность и персональные данные
10.1. Стороны не раскрывают третьим лицам полученную в связи с Договором информацию о другой Стороне, в том числе пароли и ключи доступа, кроме общедоступной информации и случаев, когда раскрытие обязательно в силу закона. Обязательство действует в течение срока действия Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
10.2. Заказчик как оператор поручает Исполнителю обработку персональных данных, поступающих через формы Сайта (часть 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Перечень персональных данных: фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки и состав заказа покупателей — физических лиц. Действия: запись, хранение, извлечение, использование, перенос на хостинг Заказчика, удаление. Цель обработки — тестирование, развертывание Сайта и устранение недостатков в период выполнения работ и гарантийного срока. Заказчик обеспечивает наличие правовых оснований для поручения обработки.
10.3. Исполнитель соблюдает принципы, правила обработки и конфиденциальность персональных данных, выполняет требования части 5 статьи 18 и статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных», обеспечивает безопасность персональных данных в соответствии со статьей 19 этого закона, по запросу Заказчика в течение срока действия поручения, в том числе до начала обработки, представляет документы и информацию о принятых мерах, а о неправомерной или случайной передаче (предоставлении, распространении, доступе) персональных данных уведомляет Заказчика незамедлительно, но не позднее 12 (двенадцати) часов с момента выявления.
10.4. Исполнитель размещает на страницах Сайта, через которые собираются персональные данные, предоставленный Заказчиком документ, определяющий политику Заказчика в отношении обработки персональных данных (часть 2 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных»). Содержание документа определяет Заказчик.
11. Ответственность сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
11.2. За нарушение конечного срока или сроков этапов Исполнитель уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % цены работ.
11.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.
11.4. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
11.5. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, письменно уведомляет другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления.
12. Отказ от договора и разрешение споров
12.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части работ, выполненной до получения уведомления об отказе, и возместив убытки в пределах разницы между ценой Договора и частью цены, выплаченной за выполненную работу (статья 717 ГК РФ). Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к работам или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
12.2. При прекращении Договора до сдачи результата Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику результат выполненной части работ и материалы по п. 6.5 Договора в объеме, созданном к этому дню. Исключительное право на результат выполненной части переходит к Заказчику в день ее оплаты; вознаграждение за его отчуждение составляет часть суммы, указанной в п. 3.2 Договора, пропорциональную доле выполненных работ в цене Договора.
12.3. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
12.4. Претензии и уведомления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 14 Договора, либо через оператора электронного документооборота, либо по электронной почте: Заказчик — marketing@example.ru, Исполнитель — studio@example.ru.
13. Заключительные положения
13.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Документы, подписанные квалифицированной электронной подписью и переданные через оператора электронного документооборота, равнозначны документам на бумажном носителе.
13.2. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
13.3. Приложения к Договору: № 1 — Техническое задание; № 2 — Календарный план и стоимость этапов; № 3 — форма акта сдачи-приемки этапа.
14. Адреса, реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
ООО «Название»
ИНН 1659204718 / КПП 165901001
ОГРН 1201600031427
Адрес: 420054, г. Казань, ул. Техническая, д. 27
Р/с 40702810562000014735
в Банке, г. Казань
К/с 30101810000000000000, БИК 049200000
Эл. почта: marketing@example.ru

Генеральный директор
____________ / Р. И. Хайруллин
	Исполнитель:
ООО «Название»
ИНН 1655412396 / КПП 165501001
ОГРН 1191690040215
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 17, офис 305
Р/с 40702810262000028391
в Банке, г. Казань
К/с 30101810000000000000, БИК 049200000
Эл. почта: studio@example.ru

Директор
____________ / О. А. Лебедева




Приложение № 1
к договору на разработку сайта № 15/06-С от 15.06.2026
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Назначение Сайта: представление каталога мебели Заказчика и прием заказов от покупателей. Онлайн-оплата не предусмотрена.
2. Структура: главная страница; каталог из 6 разделов; карточка товара; корзина и форма заказа; страницы «О компании», «Доставка и сборка», «Контакты»; политика обработки персональных данных.
3. Функции: фильтр каталога по размеру, материалу и цене; поиск по названию и артикулу; загрузка и обновление каталога из файла XLSX через панель администратора; уведомление менеджера Заказчика о новом заказе по электронной почте; согласие на обработку персональных данных в форме заказа.
4. Дизайн: 7 макетов типовых страниц для экранов шириной 1440 и 360 пикселей; до 2 (двух) итераций правок по каждому макету.
5. Программная часть: PHP-фреймворк с открытой лицензией MIT; панель администратора для редактирования страниц, товаров и заказов.
6. Отображение: корректная работа на экранах шириной от 360 пикселей в двух последних версиях браузеров Chrome, Firefox, Safari и Яндекс Браузер.
7. Производительность и размещение: время ответа сервера на запрос страницы каталога — не более 1 секунды при 50 одновременных посетителях по результатам нагрузочного теста на хостинге Заказчика; серверы — на территории Российской Федерации.
8. Сценарии приемочной проверки: загрузка каталога из 300 позиций; оформление заказа из 3 товаров и получение уведомления менеджером; отображение каталога и корзины на экране шириной 360 пикселей.

	Заказчик:
Генеральный директор
____________ / Р. И. Хайруллин
	Исполнитель:
Директор
____________ / О. А. Лебедева




Приложение № 2
к договору на разработку сайта № 15/06-С от 15.06.2026
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СТОИМОСТЬ ЭТАПОВ
	№
	Этап и результат
	Срок выполнения
	Стоимость, руб.

	1
	Прототипы и дизайн-макеты 7 типовых страниц, согласованные Заказчиком
	22.06.2026 – 03.07.2026
	90 000,00

	2
	Верстка и программирование: Сайт со всеми функциями Технического задания на тестовом сервере Исполнителя
	06.07.2026 – 07.08.2026
	210 000,00

	3
	Загрузка каталога, размещение Сайта на хостинге Заказчика, приемочная проверка, передача материалов по п. 6.5 Договора
	10.08.2026 – 21.08.2026
	60 000,00

	
	Итого
	
	360 000,00



	Заказчик:
Генеральный директор
____________ / Р. И. Хайруллин
	Исполнитель:
Директор
____________ / О. А. Лебедева




Приложение № 3
к договору на разработку сайта № 15/06-С от 15.06.2026
АКТ № 3
сдачи-приемки этапа № 3 работ
г. Казань        «28» августа 2026 г.
ООО «Название» в лице генерального директора Хайруллина Рустама Ильдаровича (Заказчик) и ООО «Название» в лице директора Лебедевой Ольги Андреевны (Исполнитель) составили настоящий акт к договору на разработку сайта № 15/06-С от 15.06.2026 о нижеследующем.
1. Исполнитель выполнил и сдал, а Заказчик принял следующие работы:
	№
	Наименование работ
	Срок по плану / факт
	Сумма, руб.

	1
	Этап 3: загрузка каталога (300 позиций), размещение Сайта на хостинге Заказчика, приемочная проверка, передача материалов
	21.08.2026 / 21.08.2026
	60 000,00

	
	Стоимость этапа
	
	60 000,00

	
	Зачет аванса (30 %)
	
	18 000,00

	
	К оплате, НДС не облагается
	
	42 000,00



2. Приемочная проверка проведена 26.08.2026 на хостинге Заказчика по всем сценариям Технического задания. Время ответа сервера при 50 одновременных посетителях — 0,6 секунды. Результат этапа соответствует Техническому заданию, замечаний нет.
3. Переданы материалы (п. 6.5 Договора): исходный текст программной части Сайта с историей изменений в репозитории Заказчика; копия базы данных Сайта на 21.08.2026; 7 дизайн-макетов в редактируемом формате; инструкция администратора и описание развертывания; перечень из 14 сторонних компонентов с открытыми лицензиями MIT, BSD и Apache 2.0 с указанием версий; учетные данные администратора Сайта, переданные представителю Заказчика.
4. С подписанием настоящего акта исключительное право на Результаты переходит к Заказчику (раздел 7 Договора). Вознаграждение за отчуждение исключительного права — 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, входит в цену работ. Гарантийный срок исчисляется с 28.08.2026.
5. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

	Заказчик:
Генеральный директор
____________ / Р. И. Хайруллин
	Исполнитель:
Директор
____________ / О. А. Лебедева



