ДОГОВОР ПОДРЯДА № 28

(изготовление и установка изделия из материалов подрядчика, § 1 гл. 37 ГК РФ)

г. Екатеринбург   «22» июня 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Соколов Артём Викторович, ИНН 667012345678, ОГРНИП 318665800012345, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

Захарова Елена Павловна, паспорт 6519 № 123456, выдан ГУ МВД России по Свердловской области 14.05.2019, зарегистрированная по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 84, кв. 56, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и установить кухонный гарнитур по индивидуальному проекту (эскиз — Приложение № 1), а Заказчик — принять результат и оплатить его.

1.2. Характеристики изделия: корпус ЛДСП, фасады МДФ с эмалью, столешница из искусственного камня, фурнитура с доводчиками; размеры и комплектация — по спецификации (Приложение № 2).

1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика (ст. 704 ГК РФ). Подрядчик отвечает за качество предоставленных материалов.

1.4. Место установки: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 84, кв. 56.

2. Цена работ и порядок расчётов

2.1. Цена работ является твёрдой и составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Подрядчик применяет УСН).

2.2. Заказчик вносит аванс 50 % — 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек — в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора.

2.3. Окончательный расчёт — 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек — производится в течение 2 рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начальный срок: 1 июля 2026 г. Конечный срок: 15 августа 2026 г. Изготовление — до 8 августа 2026 г., установка — с 11 по 15 августа 2026 г.

3.2. Сроки могут быть продлены на время задержки Заказчиком согласования эскиза или предоставления доступа в помещение.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обеспечивает соответствие изделия согласованному проекту и обычно предъявляемым требованиям к корпусной мебели.

4.2. Заказчик обеспечивает доступ в помещение для замеров и установки, готовность стен и инженерных подводок (вода, электричество, канализация) к моменту монтажа.

5. Сдача-приёмка и гарантия

5.1. По завершении установки Стороны подписывают акт сдачи-приёмки. Явные недостатки фиксируются в акте; срок их устранения — 10 рабочих дней.

5.2. Гарантийный срок на изделие — 18 месяцев с даты подписания акта. В течение срока Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки, возникшие не по вине Заказчика (ст. 722, 724 ГК РФ).

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение конечного срока Подрядчик уплачивает неустойку 0,5 % цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены.

6.2. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает неустойку 0,1 % неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Риск случайной гибели результата работ до подписания акта несёт Подрядчик (ст. 705 ГК РФ).

7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подрядчик: ____________________________ / Соколов А.В. /

Заказчик: _____________________________ / Захарова Е.П. /