АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ 14

г. Казань, «17» июля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» (ООО «Ремстройсервис»), ИНН 1655389421, ОГРН 1191690054327, адрес: г. Казань, ул. Островского, д. 42, офис 5, в лице директора Гарипова Рустема Ильдаровича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Логистик» (ООО «Волга-Логистик»), ИНН 1660287514, ОГРН 1141690078213, адрес: г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б, в лице генерального директора Соколовой Елены Викторовны, действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение договора подряда № 27/2026 от «15» июня 2026 г. Подрядчик выполнил работы по ремонту кровли складского корпуса по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б, строение 3, а Заказчик принял их в следующем объёме:

| № | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старого кровельного покрытия | кв. м | 400 | 362,50 | 145 000,00 |
| 2 | Устройство пароизоляции и утепления кровли | кв. м | 400 | 670,00 | 268 000,00 |
| 3 | Монтаж мембранного покрытия ПВХ | кв. м | 400 | 1 280,00 | 512 000,00 |
| 4 | Монтаж водосточной системы | п. м | 96 | 781,25 | 75 000,00 |
|  | Итого без НДС |  |  |  | 1 000 000,00 |
|  | НДС 22% |  |  |  | 220 000,00 |
|  | Всего к оплате с НДС |  |  |  | 1 220 000,00 |

2. Период выполнения работ: с «22» июня 2026 г. по «15» июля 2026 г.

3. Стоимость выполненных работ составляет 1 220 000 (Один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% — 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Работы выполнены в полном объёме, в согласованный срок и в соответствии с требованиями договора и сметы (приложение № 1 к договору). Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет. Скрытые работы приняты по актам освидетельствования от 29 июня 2026 г. и 8 июля 2026 г.

5. Заказчик обязуется оплатить принятые работы в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего акта.

6. Гарантийный срок на выполненные работы — 36 месяцев с даты подписания настоящего акта.

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью договора подряда № 27/2026 от «15» июня 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:                                                    ЗАКАЗЧИК:

Директор ООО «Ремстройсервис»                    Генеральный директор ООО «Волга-Логистик»

_________________ / Гарипов Р.И. /                  _________________ / Соколова Е.В. /

М.П.                                                                    М.П.