АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ 14
г. Казань, «17» июля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» (ООО «Ремстройсервис»), ИНН 1655389421, ОГРН 1191690054327, адрес: г. Казань, ул. Островского, д. 42, офис 5, в лице директора Гарипова Рустема Ильдаровича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Логистик» (ООО «Волга-Логистик»), ИНН 1660287514, ОГРН 1141690078213, адрес: г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б, в лице генерального директора Соколовой Елены Викторовны, действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение договора подряда № 27/2026 от «15» июня 2026 г. Подрядчик выполнил работы по ремонту кровли складского корпуса по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б, строение 3, а Заказчик принял их в следующем объёме:

	№
	Наименование работ (услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, ₽
	Сумма, ₽

	1
	Демонтаж старого кровельного покрытия
	кв. м
	400
	362,50
	145 000,00

	2
	Устройство пароизоляции и утепления кровли
	кв. м
	400
	670,00
	268 000,00

	3
	Монтаж мембранного покрытия ПВХ
	кв. м
	400
	1 280,00
	512 000,00

	4
	Монтаж водосточной системы
	п. м
	96
	781,25
	75 000,00

	
	Итого без НДС
	
	
	
	1 000 000,00

	
	НДС 22%
	
	
	
	220 000,00

	
	Всего к оплате с НДС
	
	
	
	1 220 000,00



2. Период выполнения работ: с «22» июня 2026 г. по «15» июля 2026 г.
3. Стоимость выполненных работ составляет 1 220 000 (Один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% — 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4. Работы выполнены в полном объёме, в согласованный срок и в соответствии с требованиями договора и сметы (приложение № 1 к договору). Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет. Скрытые работы приняты по актам освидетельствования от 29 июня 2026 г. и 8 июля 2026 г.
5. Заказчик обязуется оплатить принятые работы в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего акта.
6. Гарантийный срок на выполненные работы — 36 месяцев с даты подписания настоящего акта.
7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью договора подряда № 27/2026 от «15» июня 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:                                                    ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО «Ремстройсервис»                    Генеральный директор ООО «Волга-Логистик»
_________________ / Гарипов Р.И. /                  _________________ / Соколова Е.В. /
М.П.                                                                    М.П.

